Phần 1L

Giải pháp 1: Tiếp nhận theo chu kỳ lặp ngắn (Iterative / Agile Framework - điển hình là Scrum).

Yêu cầu được tiếp nhận, ưu tiên và đóng gói thành từng mục tiêu cố định theo chu kỳ lặp ngắn (Sprint 1–2 tuần); các thay đổi mới chỉ được đưa vào đầu chu kỳ tiếp theo chứ không làm gián đoạn chu kỳ đang chạy.

Giải pháp 2: Tiếp nhận tuyến tính, theo pha (Predictive / Waterfall Framework).

Yêu cầu được tiếp nhận đầy đủ, làm rõ chi tiết và ký duyệt (baseline) ngay từ đầu; công việc triển khai nối tiếp qua các pha cố định (Phân tích → Thiết kế → Lập trình → Kiểm thử) và hạn chế tối đa việc thay đổi trong quá trình thực hiện.

Phần 2:

| Tiêu chí | Giải pháp 1 (Chu kỳ lặp ngắn / Scrum) | Giải pháp 2 (Tuyến tính / Waterfall) |
| --- | --- | --- |
| Khả năng thích nghi khi yêu cầu thay đổi | (+) Ưu điểm: Linh hoạt điều chỉnh ưu tiên sau mỗi chu kỳ lặp mà không làm vỡ cấu trúc hay lãng phí toàn bộ kế hoạch lớn. | (–) Nhược điểm: Rất kém thích nghi; mỗi thay đổi phát sinh đều kéo theo chi phí và thời gian tái thiết kế/sửa chữa lại toàn bộ các pha trước đó. |
| Thời điểm khách thấy sản phẩm / phát hiện sai lệch | (+) Ưu điểm: Khách thấy sản phẩm chạy được sau mỗi chu kỳ (1–2 tuần), giúp phát hiện và sửa sai lệch rất sớm. | (–) Nhược điểm: Khách chỉ thấy sản phẩm ở cuối quá trình triển khai; sai lệch phát hiện muộn dẫn đến rủi ro làm lại rất tốn kém. |
| Mức phù hợp khi yêu cầu rõ ràng, ổn định | (–) Nhược điểm: Tốn chi phí họp hành, lên kế hoạch lặp lại liên tục; cấu trúc linh hoạt gây thừa thãi khi quy trình đã chuẩn hóa. | (+) Ưu điểm: Tối ưu hóa nguồn lực và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt theo quy trình cố định, giúp giảm thiểu tối đa sai sót chuyên môn. |

Phần 3:

Lựa chọn mô hình: Đội Tính năng áp dụng Giải pháp 1 (Scrum) để liên tục điều chỉnh theo thị trường, còn Đội Đối soát áp dụng Giải pháp 2 (Waterfall) để đảm bảo tính chuẩn xác tuyệt đối theo quy định thuế.

Ứng phó khi luật thuế đổi gấp: Khi luật thuế thay đổi đột xuất, Đội Đối soát ứng phó bằng quy trình Quản lý thay đổi (Change Request Protocol) để đánh giá lại toàn bộ thiết kế và cập nhật tài liệu yêu cầu trước khi điều chỉnh mã nguồn.

Rủi ro đi kèm: Rủi ro lớn nhất là tiến độ xử lý bị chậm do phải đi qua các bước thẩm định, phê duyệt tuyến tính, có thể dẫn đến nguy cơ chậm thời hạn nộp báo cáo thuế.

Phản biện đề xuất: Lập luận "chọn Scrum vì hiện đại hơn" là một ngụy biện xu hướng, bởi công cụ vận hành phải dựa trên bản chất yêu cầu nghiệp vụ chứ không phải độ phổ biến của mô hình.

Ép Đội Đối soát dùng Scrum sẽ gây tốn chi phí quản lý chu kỳ lặp không cần thiết và tăng nguy cơ sai sót hóa đơn khi quy trình cố định bị xáo trộn.